PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 3]

| Họ và tên | Trần Thị Kim Ngân | Mã sinh viên | N25DTCN101 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HCM_KS25_CNTT6 | Mã đề | 03 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De03.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý đội xe | Quản lý xe, tài xế và phụ xe | US-01 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn lập và phân công chuyến đưa đón cho xe và tài xế, để quản lý hoạt động đưa đón học sinh hiệu quả hơn |
| Vận hành đưa đón | Theo dõi định vị xe đưa đón qua GPS | US-02 | Là phụ huynh, tôi muốn theo vị trí xe đưa đón qua GPS, để biết xe đang ở đâu và chủ động thời gian đón học sinh |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Story gộp nhiều chức năng gồm phân công chuyến, theo dõi GPS và tự động chấm điểm đúng giờ, khiến phạm vi công việc quá lớn |
| Testable | Story chưa rõ điều kiện để xác định việc theo GPS và chấm điểm đúng giờ hoạt động chính xác |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là phụ xe, tôi muốn danh sách chuyến đưa đón được phân công để biết các chuyến cần thực hiện |
| US-X2 | Là phụ huynh, tôi muốn theo dõi vị trí xe đưa đơn qua GPS, để biết thời gian dự kiến đến điểm đón |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Chức năng lập và phân công chuyến đưa đón là bắt buộc vì đây là nghiệp vụ và cốt lõi của hệ thống |
| US-02 | Must have | Chức năng theo dõi hành trình xe được ưu tiên vì giúp phụ huynh biết vị trí xe và hỗ trợ quản lý quá trình đưa đón |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Phụ xe A đã đăng nhập và phiếu chuyến đưa đón CD-003 đã được phân công cho phụ xe A | Phụ e A mở chi tiết phiếu chuyến đưa đón CD-003 | Hệ thống hiển thị thông tin chuyến đưa đón, bao gồm mã chuyến, thời gian, điểm đón, điểm rời và thông tin xe |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống từ chối quyền truy cập, hiển thị thông báo không có quyền xem phiếu chuyến và không tiết lộ thông tin chi tiết |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acceptance Criteria (AC) | Definition of Done (DoD) | Definition of Done (DoD) | Acceptance Criteria (AC) |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC mô tả các điều kiện cụ thể mà một User Story phái đáp ứng, DoD là tiêu chuẩn chất lượng chung để xác định mộ hạng mục công việc đã hoàn thành

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Cần xây dựng chức năng lập chuyến, phân công xe và nhân sự, kiểm tra dữ liệu |
| US-02 | 8 | Cần tích hợp GPS, cập nhật vị trí và xử lý dữ liệu theo thời gian |

Planning Poker cả 4 Developers của đội lật thẻ 2, 5, 5, 21 đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên thảo luận về sự khác biệt giữa các ước lượng đặc biệt là mức 21 SP, để làm rõ các giả định và độ phực tạp, Sau đó, cả đội bỏ phiếu lại đến khi đạt đưcoj sự đồng thuận, nếu story quá lớn, cần chia nhỏ trước khi ước lượng lại

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (18+22+20)/3=20 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity = 4*10 - 4 = 36 vậy Sprint 4 là 36 người-ngày nếu so Capacity thông thường là 40 người-ngày thì này còn 36/40*100 = 90% so với cam kết |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP |  |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tổng giờ công |  |  |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Ngày 4: SP lý tưởng là 13,2 nhưng SP thực tế là 20 chậm hơn so với lý tưởng 6,8 SP. Kết luận cho thấy đội đang Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Ở ngày 8 sang ngày 10: khi thực tế ở ngày 8 là 14 SP so với lý tưởng 4,4 SP thì chậm hẳn 9,6 SP mà sang ngày 10 lại hoàn thành tất cả_Rủi ro: làm đẩy nhanh tiến độ như thể dễ dẫn đến nhiều sai sót |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?